T A R T A L O M:

Old.

Javaslat a Vízisport központ fejlesztése beruházás pótlólagos forrásának biztosítására - költségvetés módosítás és a kivitelezési véghatáridő módosítására	     165/2025. (VII.16.) Kt.   2

A július 16-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen hozott határozat

Tárgy: Javaslat a Vízisport központ fejlesztése beruházás pótlólagos forrásának biztosítására - költségvetés módosítás és a kivitelezési véghatáridő módosítására

165/2025. (VII.16.) Kt. határozat

(1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Vízisport központ fejlesztésére irányuló építési beruházás műszaki tartalma módosításra kerüljön a jelen határozat 1.sz. melléklete szerint, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a kivitelezés határideje módosításra kerüljön 2025. szeptember 30-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pont szerinti módosításokat tartalmazó Kivitelezési szerződés módosítását aláírja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított tartalmú Kivitelezési szerződés Közbeszerzési Hatóság által történő közzétételéhez kapcsolódó pénzügyi forrás az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében biztosított.

(4) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet – továbbiakban: költségvetési rendelet – módosítás előkészítését az alábbiak szerint:

Az Önkormányzat költségvetésében:

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.06.30 | Módosítás | Módosítás utáni előirányzat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízisport edzőközpont építése Cofog 013350, K6 önként vállalt | 666.750.000 Ft | 666.750.000 Ft | +11.570.409 Ft | 678.320.409 Ft |
| Működési és fejlesztési tartalék Cofog 013350, K513 kötelező | 40.000.000 Ft | 40.000.000 Ft | -9.110.558 Ft | 30.889.442 Ft |
| Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele Cofog 013350, B407 önként vállalt | 138.895.850 Ft | 138.895.850 Ft | +2.459.851 Ft | 141.355.701 Ft |
| Kiadások/bevételek változása |  |  | +2.459.851Ft/ +2.459.851 Ft |  |

Az előirányzat módosítások következtében az Önkormányzat költségvetésének főösszege 2.459.851 Ft-tal növekszik, ezzel egyidejűleg a kötelezően vállalt feladatok nagysága csökken 2.459.851 Ft-tal, az önként vállalt feladatok növekednek 2.459.851 Ft-tal.

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a változások átvezetéséről gondoskodjon a költségvetési rendelet soron következő módosításáig.

Az átcsoportosítás a rendelet következő mellékleteit érinti: 1., 2., 4., 7., 10., 13., 14., 17.

Felelős: 		Szabó Miklós polgármester

Határidő: 	2025. július 31, illetve a soron következő rendeletmódosítás alkalmával